# BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ WORKFLOW & CHẤT LƯỢNG CODE SPRINT 1

Dự án: he-dieu-hanh-2026 | Sprint 1 (14/10 - 21/10) | Ngày đánh giá: 18/10/2026

## 🏆 BẢNG XẾP HẠNG TỔNG HỢP (ĐIỂM TRUNG BÌNH CỘNG)

(Thang điểm 10. Điểm càng thấp xếp hạng vi phạm/ẩu càng cao):

| Hạng | Thành viên | Điểm Git Workflow | Điểm Code & Jira | Điểm TB Chung | Đánh giá chung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 🥇 1 | Hải Đăng lehaidang061107-maker | 2.0 / 10 | 4.0 / 10 | 3.0 / 10 | Vi phạm nặng nhất: Phá vỡ cấu trúc Git (merge 3 PR vào main), code thừa trùng lặp (csv_reader vs csv_parser), tự ý sửa README. |
| 🥈 2 | Lương Sơn luonghoaison2007-byte | 4.5 / 10 | 3.5 / 10 | 4.0 / 10 | Code ẩu nhất: Ném toàn bộ code ra ngoài root thay vì vào /src, đẻ file rác ipc_manager2/3.py, test_ipc.py nằm ngoài test suite. |
| 🥉 3 | Khánh Ly Khanhly131 | 6.0 / 10 | 5.0 / 10 | 5.5 / 10 | Làm gộp & phá test: Gom 4 task vào 1 commit, tự sửa file CSV mẫu làm gãy cả bộ unit test tự động của dự án. |

## 🔍 CHI TIẾT ĐÁNH GIÁ TỪNG THÀNH VIÊN

### 1. Hải Đăng (lehaidang061107-maker) - Xếp hạng 1 (3.0/10)

- Điểm Workflow (2.0/10):

  - 5 lần tạo PR trỏ vào main thay vì develop. Trong đó có 3 PR (#4, #13, #17) bị merge thẳng vào main, làm toàn bộ code GUI và CSV bị cô lập ngoài nhánh develop.

  - Task HDH-17 đẻ ra 2 nhánh (feature/hdh-17-wireframe, feature/HDH-17-wireframe-develop) và mở 3 PR (#5, #7, #8).

- Điểm Code & Bám sát Jira (4.0/10):

  - Viết thừa, kiến trúc lộn xộn: Ở HDH-30 viết src/utils/csv_parser.py (class CSVParser). Đến HDH-31 yêu cầu bắt ngoại lệ, thay vì hoàn thiện csv_parser.py thì lại tạo thêm file src/utils/csv_reader.py. Sau đó đến HDH-32 dựng GUI (main_window.py) lại chỉ import csv_parser.py, bỏ xó hoàn toàn csv_reader.py!

  - Tự ý sửa lung tung: Trong branch của task HDH-31 (task xử lý lỗi CSV), tự ý nhét 800 dòng code dựng GUI PyQt6 vào (commit ec1876c), sau đó nhận ra sai lại phải revert toàn bộ (commit fe451b2).

  - Tự ý sửa file chung: Tự ý xóa 30 dòng tài liệu của README.md (commit af2eab8). Ghi vào README câu: "Giao diện dùng CSVParser đã có trên main, không phụ thuộc nhánh HDH-31" (bỏ qua quy trình develop).

### 2. Lương Sơn (luonghoaison2007-byte) - Xếp hạng 2 (4.0/10)

- Điểm Workflow (4.5/10):

  - Tạo PR #2, #3 nhầm vào main.

  - Task HDH-13 đẻ ra 3 branch và 3 PR (#2, #3, #6).

  - Tự ý merge branch giải quyết conflict (commit 5a4c1d6 và ff103a6).

- Điểm Code & Bám sát Jira (3.5/10):

  - Tổ chức thư mục cực ẩu: Task HDH-9 quy định rõ mã nguồn phải nằm trong /src, test nằm trong /tests, tài liệu trong /docs. Lương Sơn ném toàn bộ mã nguồn ra thư mục gốc (root): ipc_manager.py, test_ipc.py, queue_mechanism_spec.md.

  - Đẻ file rác thay vì cập nhật code: Mỗi task mới Sơn lại copy tạo ra một file mới:

    - HDH-15: tạo ipc_manager.py

    - HDH-27: tạo ipc_manager2.py (thay vì nâng cấp ipc_manager.py)

    - HDH-28: tạo ipc_manager3.py (thay vì nâng cấp ipc_manager2.py)

- Hậu quả: ipc_manager2.py và ipc_manager3.py trở thành file rác không ai dùng. File test_ipc.py chỉ import mỗi ipc_manager.py.

  - Tách rời kiểm thử tự động: File test_ipc.py để ở root nên lệnh chạy test chung của dự án (python -m unittest discover -s tests) hoàn toàn không chạy được test này.

### 3. Khánh Ly (Khanhly131) - Xếp hạng 3 (5.5/10)

- Điểm Workflow (6.0/10):

  - Không bị lỗi tạo PR vào main (đều target develop).

  - Tự ý xử lý conflict và tự merge branch develop (commit 4790969, 17e7cc2).

- Điểm Code & Bám sát Jira (5.0/10):

  - Làm gộp 4 task vào 1 commit: Trong commit 9629cb1 (branch HDH-34), Khánh Ly gom sạch tài liệu của HDH-19 (Test_plan.md), HDH-33 (Oracle_tinh_tay.md), HDH-34 vào một chỗ. Tạo 3 branch trên GitHub (HDH-19, HDH-20, HDH-33) nhưng không có code nào trên đó mà để rỗng.

  - Tự ý copy đè code thành viên khác: Cũng trong commit 9629cb1, copy đè cả file csv_parser.py và test_csv_parser.py của Hải Đăng vào branch của mình.

  - Làm gãy bộ Unit Test của dự án: Ở commit 17e7cc2 ("Fix: Xoa sach conflict va bo sung du 10 dong"), Ly tự ý sửa file data/input/sample_messages.csv từ 7 dòng lên 10 dòng mà không kiểm tra test, khiến cả 2 file unit test test_csv_parser.py và test_csv_reader.py đều bị FAIL khi chạy tự động (AssertionError: 10 != 7).

  - Đặt sai tên file Jira yêu cầu: Jira HDH-20 yêu cầu đặt tên là sample_config.csv nhưng lại đặt tên là sample_messages.csv.

  - Điểm cộng: Nội dung biên soạn trong Test_plan.md (10 ca kiểm thử) và Oracle_tinh_tay.md (3 kịch bản tính tay) được viết đầy đủ, chất lượng tốt.

## 📋 DANH SÁCH 19 PULL REQUEST CỦA DỰ ÁN

| PR | Tiêu đề Task | Người tạo | Nhánh Source ➔ Target | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #1 | HDH-21: lap checklist tieu chi cham diem | Khanhly131 | feature/HDH-21-... ➔ develop | Merged |
| #2 | docs(HDH-13): Soạn tài liệu đặc tả MessagePacket... | luonghoaison2007-byte | feature/HDH-13-... ➔ main | Closed |
| #3 | docs(HDH-13): Soạn tài liệu đặc tả MessagePacket... | luonghoaison2007-byte | feature/HDH-13-... ➔ main | Closed |
| #4 | HDH-30: thêm bộ đọc và kiểm tra dữ liệu CSV | lehaidang061107-maker | feature/HDH-30-... ➔ main | Merged |
| #5 | Feature/hdh 17 wireframe | lehaidang061107-maker | feature/hdh-17-... ➔ main | Closed |
| #6 | docs(HDH-13): Soạn tài liệu đặc tả MessagePacket... | luonghoaison2007-byte | feature/HDH-13-... ➔ develop | Merged |
| #7 | Feature/hdh 17 wireframe develop | lehaidang061107-maker | feature/HDH-17-... ➔ main | Closed |
| #8 | docs: add HDH-17 IPC wireframe | lehaidang061107-maker | feature/HDH-17-... ➔ develop | Merged |
| #9 | feat(HDH-20): file csv mau hop le dau tien | Khanhly131 | feature/HDH-20-... ➔ develop | Merged |
| #10 | HDH-19: tai lieu test plan 10 ca kiem thu | Khanhly131 | feature/HDH-19-... ➔ develop | Merged |
| #11 | HDH33: Xây dựng Oracle tính tay | Khanhly131 | feature/HDH-33-... ➔ develop | Merged |
| #12 | HDH 34 chuan bi bo du lieu dau vao | Khanhly131 | feature-HDH-34-... ➔ develop | Merged |
| #13 | HDH-31: xu ly file CSV rong, thieu cot... | lehaidang061107-maker | feature/HDH-31-... ➔ main | Merged |
| #14 | Docs/hdh 14 queue mechanism spec | luonghoaison2007-byte | docs/HDH-14-... ➔ develop | Merged |
| #15 | Feature/hdh 15 message queue core | luonghoaison2007-byte | feature/HDH-15-... ➔ develop | Merged |
| #16 | Feature/hdh 27 message queue core impl | luonghoaison2007-byte | feature/HDH-27-... ➔ develop | Merged |
| #17 | HDH-32: dung giao dien chinh PyQt6 theo wireframe | lehaidang061107-maker | feature/HDH-32-... ➔ main | Merged |
| #18 | Feature/hdh 28 blocking non blocking | luonghoaison2007-byte | feature/HDH-28-... ➔ develop | Merged |
| #19 | Feature/hdh 29 test queue states | luonghoaison2007-byte | feature/HDH-29-... ➔ develop | Merged |