# BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT THIẾU & SAI TÍNH NĂNG THEO JIRA

Dự án: he-dieu-hanh-2026 | Đối soát yêu cầu Sprint 1 | Ngày lập: 18/10/2026

## PHẦN 1: MỔ XẺ 4 PULL REQUEST CỦA LƯƠNG SƠN (PR #15, #16, #18, #19)

CÂU HỎI: 4 Pull Request nội dung y chang nhau có đạt yêu cầu Jira không?
KẾT LUẬN: KHÔNG ĐẠT YÊU CẦU KIẾN TRÚC DỰ ÁN VÀ CÓ DẤU HIỆU ĐỐI PHÓ TASK.

Đối soát trực tiếp mã nguồn giữa 4 PR của Lương Sơn cho thấy sự trùng lặp và đối phó nghiêm trọng:

| PR | Task Jira | Yêu cầu trên Jira | Mã nguồn thực tế Sơn nộp | Đánh giá kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| #15 | HDH-15 | Khai báo class signature / interface ban đầu của module Message Passing. | Tạo file ipc_manager.py (66 dòng) ở thư mục gốc. | Làm trước & sai vị trí: Thay vì chỉ viết signature/interface, Sơn đã viết luôn toàn bộ code hoàn chỉnh có Condition Variable. Ném file ra ngoài root thay vì vào src/. |
| #16 | HDH-27 | Hiện thực lớp MessageQueueCore: cấu trúc hàng đợi tin nhắn, lưu trữ struct MessagePacket. | Tạo thêm file mới ipc_manager2.py (59 dòng) ở thư mục gốc. | Hạ cấp code & đẻ file rác: Thay vì dùng Condition Variable, Sơn sửa thành vòng lặp thăm dò bận while True: time.sleep(0.01). Không ai sử dụng file này, trở thành file rác. |
| #18 | HDH-28 | Cài đặt 2 chế độ: Blocking (dùng Condition Variable/Monitor) và Non-blocking. | Tạo thêm file mới ipc_manager3.py (66 dòng) ở thư mục gốc. | Clone 99.9% đối phó: File ipc_manager3.py giống hệt 100% từng dòng code của ipc_manager.py (PR #15). Sơn chỉ xóa đúng duy nhất 1 dòng comment: # Quan trọng: Đảm bảo có dòng trả về True này! rồi tạo PR để báo cáo xong task. |
| #19 | HDH-29 | Chạy thử nghiệm trên Console để kiểm tra trạng thái hàng đợi đầy/rỗng. | Tạo file test_ipc.py (48 dòng) ở thư mục gốc. | Chạy được nhưng cô lập: Code test chạy đúng kịch bản đầy/rỗng trên console. Tuy nhiên, nó import lại ipc_manager.py ban đầu (chứng minh ipc_manager2/3.py hoàn toàn vô dụng). File để ở root nên không được tích hợp vào bộ unittest tự động. |

Lỗ hổng kiến trúc nghiêm trọng nhất của Lương Sơn:
Trong task HDH-22, PM đã thiết kế sẵn Interface chuẩn IIPCMechanism trong src/core/ipc_interface.py (gồm các hàm produce(), consume(), và get_state() để GUI lấy dữ liệu vẽ animation).
➔ Lương Sơn hoàn toàn không kế thừa IIPCMechanism, tự chế hàm enqueue(), dequeue(), và hoàn toàn không có hàm get_state(). Do đó, Giao diện GUI sẽ KHÔNG THỂ NÀO KẾT NỐI để vẽ được hàng đợi tin nhắn của Sơn!

---

## PHẦN 2: BẢNG TỔNG HỢP THIẾU & SAI TÍNH NĂNG THEO TỪNG THÀNH VIÊN

### 1. Lê Hải Đăng (lehaidang061107-maker)

| Task | Mục tiêu trên Jira | Thực tế thực hiện | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- |
| HDH-30 | Viết module CSVParser: đọc file cấu hình, kiểm tra hợp lệ từng trường dữ liệu (số process, buffer size, message count). | Viết src/utils/csv_parser.py chỉ đọc bảng kịch bản (id, action, sender, receiver...). Hoàn toàn không có logic đọc và kiểm tra các tham số hệ thống (số process, buffer size, message count). | Thiếu tính năng Jira |
| HDH-31 | Bắt ngoại lệ: file rỗng, sai định dạng số, thiếu cột ➔ trả mã lỗi rõ ràng, không crash chương trình. | Không tích hợp vào csv_parser.py mà viết thêm csv_reader.py. Sang HDH-32 lại bỏ xó csv_reader.py để dùng lại csv_parser.py. Commit nhầm 800 dòng GUI vào task này rồi phải revert. | Sai kiến trúc & Code thừa |
| HDH-32 | Dựng layout giao diện chính: khung chọn file CSV, khu vực nút điều khiển (Start/Pause/Reset). | Chỉ mới dựng được "vỏ tĩnh" (Mock UI). Nút bấm chỉ emit signal rỗng, chưa kết nối backend IPC nào. Bảng Buffer và Trace rỗng hoàn toàn. Thiếu thư viện PyQt6 trong requirements chạy thực tế. | Chưa hoàn thiện (Chỉ là Mockup) |
| HDH-18 | Chốt schema file CSV Input với cả nhóm. | Tự ý xóa 30 dòng tài liệu của README ở commit af2eab8, ghi vào README dòng chữ tự bypass quy trình: "Giao diện dùng CSVParser đã có trên main, không phụ thuộc nhánh HDH-31". | Tự ý sửa bậy README |

### 2. Lương Sơn (luonghoaison2007-byte)

| Task | Mục tiêu trên Jira | Thực tế thực hiện | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- |
| HDH-13, 14 | Soạn tài liệu đặc tả cấu trúc bản tin MessagePacket và cơ chế hàng đợi FIFO/Priority/Blocking. | Mở tới 3 PR cho cùng 1 file đặc tả. Vứt file queue_mechanism_spec.md ngay ở thư mục gốc (root) thay vì cho vào docs/. | Sai vị trí lưu trữ |
| HDH-15, 27, 28 | Hiện thực MessageQueueCore và 2 chế độ Blocking / Non-blocking. | Clone code đối phó (PR #15 và #18 giống nhau 99.9%). Đẻ file rác ipc_manager2/3.py ở thư mục gốc. Không kế thừa IIPCMechanism, không có hàm get_state() cho GUI. | Lừa tiến độ & Sai kiến trúc |
| HDH-29 | Chạy thử nghiệm trên Console để kiểm tra trạng thái hàng đợi đầy/rỗng. | Code test console chạy được nhưng để ở root (test_ipc.py), tách rời khỏi hệ thống test tự động của cả dự án. | Tổ chức test ẩu |

### 3. Khánh Ly (Khanhly131)

| Task | Mục tiêu trên Jira | Thực tế thực hiện | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- |
| HDH-20 | Tạo file CSV mẫu hợp lệ đầu tiên: data/input/sample_config.csv. | Tạo file sai tên thành data/input/sample_messages.csv. | Sai tên file yêu cầu |
| HDH-19, 33, 34 | Viết Test Plan (HDH-19), Oracle tính tay (HDH-33), Chuẩn bị bộ dữ liệu test (HDH-34). | Nội dung viết khá tốt nhưng gom sạch cả 3 task vào 1 commit duy nhất (9629cb1). Để 3 branch trên GitHub trống rỗng. Tự ý copy đè code parser của Hải Đăng vào branch của mình. | Làm gộp & Copy đè code |
| Chung | Đảm bảo tính tương thích của dữ liệu test với toàn bộ dự án. | Ở commit 17e7cc2 ("Fix: Xoa sach conflict va bo sung du 10 dong"), Ly tự ý sửa file sample_messages.csv từ 7 dòng lên 10 dòng mà không kiểm tra test, khiến cả 2 bộ test tự động của Hải Đăng đều bị FAIL (AssertionError: 10 != 7). | Làm gãy Unit Test dự án |

---

## PHẦN 3: ĐỀ XUẤT CÁC HÀNH ĐỘNG KHẮC PHỤC KỸ THUẬT CHO PM

- Yêu cầu Lương Sơn refactor lại toàn bộ module Message Passing:

  - Chuyển code từ thư mục gốc vào src/core/message_queue.py.

  - Bắt buộc kế thừa IIPCMechanism từ src/core/ipc_interface.py và hiện thực đầy đủ các hàm produce(), consume(), get_state().

  - Xóa bỏ các file rác: ipc_manager2.py, ipc_manager3.py.

  - Chuyển test_ipc.py vào tests/test_message_queue.py để chạy được bằng unittest.

- Yêu cầu Hải Đăng đồng nhất module CSV:

  - Hợp nhất xử lý ngoại lệ từ csv_reader.py vào csv_parser.py, sau đó xóa file thừa csv_reader.py.

  - Bổ sung đọc cấu hình tham số hệ thống (buffer size, số process) như Jira HDH-30 yêu cầu.

- Khắc phục dữ liệu test của Khánh Ly:

  - Cập nhật file tests/test_csv_parser.py từ len == 7 sang len == 10 (hoặc tách riêng file test cho 10 dòng) để bộ test tự động xanh trở lại.

  - Đổi tên sample_messages.csv thành sample_config.csv đúng như Jira task HDH-20.